|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **He podido avanzar en la mayoría de las actividades planificadas dentro de los tiempos establecidos, especialmente en las fases de levantamiento de requisitos y diseño del sistema. Los factores que facilitaron este proceso fueron la claridad de la planificación, el uso de herramientas accesibles y la organización en etapas cortas (sprints). Sin embargo, algunas actividades se vieron retrasadas por la complejidad en la integración de notificaciones externas (correo y WhatsApp) y por la limitada disponibilidad de usuarios para validar ciertas funcionalidades** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **He enfrentado las dificultades priorizando las funcionalidades críticas (inscripción de vecinos y certificados de residencia) y dejando para fases posteriores aquellas de mayor complejidad técnica. Además, planeo enfrentar las limitaciones de validación de usuarios utilizando datos simulados y pruebas internas, con la intención de obtener retroalimentación real cuando sea posible** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Evalúo mi trabajo de manera positiva, ya que he cumplido con los objetivos principales definidos hasta ahora. Destacó la organización, la claridad en la documentación y la aplicación de la metodología ágil, lo que me ha permitido avanzar de forma iterativa. Como aspecto a mejorar, debo reforzar la estimación realista de tiempos y la planificación de pruebas con usuarios para validar de manera más completa la usabilidad del sistema** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Una de mis inquietudes es cómo asegurar que la integración de notificaciones externas (WhatsApp y correo electrónico) se realice de manera eficiente y segura dentro del tiempo restante. Me gustaría preguntar a mi docente si existe una herramienta o API recomendada que pueda simplificar este proceso sin aumentar la complejidad técnica** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  El proyecto lo he desarrollado principalmente de forma individual, por lo que la redistribución de actividades no aplica en este caso. Sin embargo, de ser grupal, propondría asignar a un miembro la validación con usuarios y a otro la documentación técnica, con el fin de equilibrar la carga y garantizar que todas las fases del proyecto se cumplan dentro de los tiempos establecidos |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Al ser un proyecto individual, no ha existido trabajo en grupo formal. No obstante, en un escenario grupal destacaría la comunicación constante y la disposición a integrar sugerencias. Como aspecto a mejorar propondría una mejor coordinación en la estimación de tiempos y responsabilidades para evitar sobrecargas o retrasos en las fases más críticas |